АДМИНИСТРАЦИЯ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2025 г.	                  пос. Орджоникидзе                                 № 16

Об утверждении    плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Орджоникидзевского сельсовета в 2025 году.

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества в период весеннего половодья 2025 года, руководствуясь Уставом Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Орджоникидзевского сельсовета в период прохождения весеннего половодья в 2025 г. согласно приложению №1.

2. Организовать не позднее 31.03.2025г. в установленном порядке рассмотрение на заседаниях КЧС комплекса мероприятий по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры, находящихся на паводковоопасных территориях, включающих себя:

а) подготовку к работе в режиме чрезвычайной ситуации объектов жизнеобеспечения;

б) проведение инвентаризации жилья, находящегося в собственности граждан, расположенного в зонах затопления (подтопления), уточнение проживающих в данных зонах;

в) организацию информирования населения и заинтересованных организаций;

3. Руководителям образовательного и дошкольного учреждений рекомендовать организовать проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах в весенний период.

4. Заместителю главы администрации Орджоникидзевского сельсовета довести данное постановление до заинтересованных лиц и разместить на официальном сайте Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района Красноярского края;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования печатном издании «Вести Орджоникидзе» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Орджоникидзевский сельсовет».

Глава Орджоникидзевского сельсовета 				А.В.Алабаева

| План Приложение №1 к постановлению администрации Орджоникидзевского сельсовета от 05.03.2025г. № 16 Основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования Орджоникидзевский сельсовет в период прохождения весеннего половодья в 2025 году. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Выполняемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Организовать и провести заседание КЧС и ОПБ Орджоникидзевского сельсовета по вопросу выполнения комплекса организационных, оперативных и практических мероприятий, направленных на снижение риска возникновения ЧС, возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов в период весеннего паводка с учетом прогноза развития паводковой обстановки. | до 28.03.2025г. | Глава сельсовета, руководители предприятий и учреждений территории Орджоникидзевского сельсовета |  |
| 2. | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (в период прохождения весеннего половодья) | до 28.03.2025г. | Глава сельсовета, руководители предприятий и учреждений территории Орджоникидзевского сельсовета |  |
| 2.Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения ЧС |  |  |  |  |
| 1. | Очистка от снега крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения | до 28.03.2025 г. | Глава сельсовета, руководители предприятия и организации |  |
| 2. | Очистка от снега территории поселения. | до 28.03.2025 г. | Глава сельсовета, руководители предприятия и организации |  |
| 3. | Обследование дорог, водопропускных труб на маршрутах движения транспорта. Очистка от снега проезжей части и обочин | до 31.03.2025 г. |  |  |
| 4. | Создание запасов ГСМ для привлечения основных сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья | до 25.03.2025 г. | Руководители организаций, предприятий |  |
| 5. | Создание необходимых запасов ремонтно-восстановительных и других материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ на период весеннего половодья | до 25.03.2025 г. | Руководители организаций, предприятий |  |
| 6. | Через средства СМИ, памятки, листовки на подведомственных территориях провести разъяснительные беседы с населением о необходимости своевременной очистки от снега личных приусадебных территорий в целях предупреждения подтопления жилых домов и хозяйственных построек | до 28.03.2025г. | Зам. Главы сельсовета |  |
| 7. | Организация информирования населения о складывающейся обстановке в период весеннего паводка | Постоянно с 01.04.2025г. | Глава сельсовета |  |